毕业设计(论文)中期检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名：王文杰 | | | | 学号：1712402707024 | |
| 题目 | | 沙头社区生鲜超市管理系统 | | | |
| 指导教师姓名 | | 连飞 | 指导教师职称 | | 讲师 |
| 进度计划 | 1. 完成系统功能模块需求 2. 设计系统前端模块 3. 搭建后台模块，集成系统所需框架 4. 测试系统并优化系统 5. 完成并修改毕业论文 | | | | |
| 目前已经完成内容 | 目前已完成对系统各功能模块的的设计，完成了前端各个页面的展示，集成了系统所需框架并实现了全部需求功能，已对沙头社区生鲜超市管理系统进行多次测试和优化改进。 | | | | |
| 尚须完成的内容 | 1. 继续测试系统和优化改进系统 2. 修改毕业论文 | | | | |
| 存在的问题和拟采取的办法 | 问题1：采购申请设计时对业务组件框架还不熟悉。  解决办法：学习业务框架底层基本原理，使用原始代码的方式实现采购申请功能，在每个代码上标明备注方便阅读。  问题2：超过两个人同时进入收银系统页面时，添加商品会同步，不满足结算需求。  解决办法：在刚进入收银系统时通过redis创建一个唯一实例编码，使多个人可在互不影响的情况下一起使用。 | | | | |
| 指导教师意见 | 签名： 年 月 日 | | | | |